BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
CÁC BẢNG KẾT QUẢ VÀ MINH CHỨNG

Nghiên cứu ứng dụng thuật toán YOLO và framework MediaPipe
trong hệ thống giám sát phát hiện gian lận thi cử
Ngày lập: 08/09/2026

Bảng 1. Mục tiêu cụ thể và tiêu chí kiểm chứng (Chương 2, §2.2)

| Mục tiêu | Tiêu chí kiểm chứng | Trạng thái 08/09/2026 |
| --- | --- | --- |
| Nạp checkpoint Colab | Model nạp được, ghi tên/đường dẫn/checksum, không âm thầm fallback | Đạt trong MC02, MC07; cần xác nhận dashboard phiên cuối |
| Định lượng detector | Cùng 214 ảnh validation, confidence 0,30, IoU 0,50; có TP/FP/FN/P/R/F1 | Đạt; MC03 và MC05 |
| Nạp Pose + Hands | Có model thật, version và số landmark | Đạt kiểm tra kỹ thuật; MC06 |
| Luồng tích hợp | Video → cảnh báo → snapshot → dashboard → dừng phiên | Đạt bằng fixture; MC07 |
| Kiểm thử phần mềm | Tất cả test hiện có và lỗi model/snapshot được kiểm tra | 57/57 đạt; MC08 |
| Đánh giá thực tế | Sáu video độc lập, mốc sự kiện, FP/FN, latency, FPS | Chưa bắt đầu vì thiếu video/nhãn; MC10 |
| Tuyên bố sẵn sàng phòng thi | Có đánh giá độc lập và người duyệt xác nhận | Chưa đạt, không được ghi là đã nghiệm thu |

Nguồn: MC01–MC10 trong workspace; trạng thái tại 08/09/2026.

Bảng 2. Yêu cầu chức năng (Chương 4, §4.1)

| Mã | Yêu cầu | Cách kiểm tra | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Chọn nguồn video/camera và bắt đầu phiên | UI/API start; test hiện có | Đã kiểm tra phần mềm |
| FR-02 | Nạp đúng checkpoint Colab và hiển thị tên model | status model + log | Đã kiểm tra MC07; cần xác nhận dashboard |
| FR-03 | Phát hiện box điện thoại | detector/validation | Đã đo trên 214 ảnh |
| FR-04 | Trích xuất pose/hand landmarks | MediaPipe thật | Đã kiểm tra MC06/MC07 |
| FR-05 | Gộp tín hiệu và chống lặp cảnh báo | state/temporal confirmation | Đã có test; cần video độc lập |
| FR-06 | Chụp snapshot kèm sự kiện | endpoint snapshot | HTTP 200 trong MC07 |
| FR-07 | Hiển thị trạng thái trên dashboard | status, level, model, source | Có pipeline; cần kiểm tra màn hình cuối |
| FR-08 | Dừng phiên và giải phóng tài nguyên | stop API | Đạt trong MC07 |

Nguồn: Kiểm tra phần mềm, MC06, MC07.

Bảng 3. Thiết kế thực nghiệm (Chương 5, §5.1)

| Thành phần | Điều kiện đã khóa |
| --- | --- |
| Tập detector | 214 ảnh validation từ phone_detection_v3 |
| Confidence | 0,30 |
| NMS IoU | 0,45 |
| IoU ghép nhãn | 0,50 |
| Checkpoint chính | phone_v3_colab/best.pt, SHA-256 nêu tại §3.3 |
| Checkpoint đối chứng | phone_v2 theo artifact comparison |

Nguồn: scripts/compare_phone_v3.py; điều kiện được khóa trước khi đo.

Bảng 4. So sánh checkpoint phone_v2 và phone_v3_colab (Chương 5, §5.3)

| Checkpoint | TP | FP | FN | Precision | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| phone_v2 | 41 | 137 | 221 | 23,03% | 15,65% | 18,64% |
| phone_v3_colab | 124 | 78 | 138 | 61,39% | 47,33% | 53,45% |

Nguồn: artifacts/phone-colab-comparison.json. Validation đã dùng chọn checkpoint, không phải test phòng thi.

Bảng 5. Đối chứng logic detector/fusion — phiên bản fixed (Chương 5, §5.4)

| Biến thể fixed | TP | FP | FN | Precision | Recall | F1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLO-World | 112 | 69 | 150 | 61,88% | 42,75% | 50,56% |
| phone_v3_colab | 124 | 73 | 138 | 62,94% | 47,33% | 54,03% |
| combined | 124 | 73 | 138 | 62,94% | 47,33% | 54,03% |

Nguồn: artifacts/research/detector-variants-validation-fixed.json. Tắt pose và phủ quyết vật được phép.

Bảng 6. Phân tích lỗi theo kích thước điện thoại (Chương 5, §5.5)

| Tỷ lệ diện tích GT/ảnh | GT | Detect | Miss | Recall |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < 0,25% | 91 | 22 | 69 | 24,18% |
| 0,25% – 1% | 74 | 39 | 35 | 52,70% |
| ≥ 1% | 97 | 63 | 34 | 64,95% |

Nguồn: artifacts/research/error-analysis/summary.json. Nhóm diện tích do dự án định nghĩa, không phải COCO small/medium/large.

Bảng 7. Đánh giá video độc lập — trạng thái chờ dữ liệu (Chương 5, §5.9)

| Clip | Nội dung dự kiến | File | Mốc sự kiện | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| normal_01 | Ngồi làm bài, viết, nhìn giấy | Chưa có | Chưa có | Chưa đo |
| normal_02 | Ngồi làm bài, viết, nhìn giấy | Chưa có | Chưa có | Chưa đo |
| objects_01 | Máy tính/hộp bút/sổ | Chưa có | Chưa có | Chưa đo |
| objects_02 | Máy tính/hộp bút/sổ | Chưa có | Chưa có | Chưa đo |
| phone_01 | Cầm điện thoại rõ trước camera | Chưa có | Chưa có | Chưa đo |
| phone_02 | Đặt xa hoặc che một phần | Chưa có | Chưa có | Chưa đo |

Nguồn: demo/recordings/manifest.json. Lần chạy evaluator ngày 08/09: status=missing_video_or_labels, 0 clip sẵn sàng.

Bảng 8. Kết luận theo mục tiêu (Kết luận, §6.1)

| Mục tiêu | Kết luận có thể bảo vệ |
| --- | --- |
| Xây dựng nguyên mẫu YOLO + MediaPipe | Đạt ở mức nguyên mẫu kỹ thuật; detector, landmarks, fusion, snapshot và dashboard đã nối được |
| So sánh model Colab | Đạt trên 214 ảnh validation; Colab tốt hơn phone_v2 theo các bảng có điều kiện |
| Đạt chất lượng trên 90% | Không đạt / không đủ dữ liệu để kết luận; số liệu gốc bị rút |
| Đánh giá hành vi | Mới có module và quy tắc; chưa có metric hành vi độc lập |
| Đánh giá video thực tế | Chưa thực hiện vì thiếu sáu video và nhãn |
| Sẵn sàng phòng thi | Chưa đủ căn cứ; chỉ nên trình diễn kỹ thuật có người giám sát |

Bảng 9. Ma trận kết quả – minh chứng (Phụ lục 1)

| Mã | Tuyên bố được phép dùng | Minh chứng | Cách kiểm tra lại | Điểm còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Dataset 1.600 train/214 val, 2.177/262 box | MC01 | Đọc JSON/manifest | Quyền dùng và đồng nhất với Colab |
| R02 | Checkpoint Colab là model một lớp phone, checksum nêu trên | MC02 | SHA-256 + nạp model | Xác nhận GPU/biên nhận Colab |
| R03 | Colab vượt phone_v2 ở bảng raw | MC03 | Chạy lại cùng validation | Phân biệt raw/fixed khi trích hồ sơ |
| R04 | Fixed phone_v3 đạt P62,94 / R47,33 / F1 54,03 | MC05 | Kiểm tra JSON và script version | Chưa phải test ngoài mẫu |
| R05 | Điện thoại nhỏ là nhóm bỏ sót nhiều | MC04 | Đọc bảng size | Nguyên nhân semantic cần review người |
| R06 | MediaPipe Pose + Hands nạp thật | MC06 | Mở summary/overlay | Chưa có metric hành vi |
| R07 | Luồng tích hợp tạo event/snapshot và stop được | MC07 | Mở summary/snapshot | Fixture lặp ảnh validation |
| R08 | Bộ test 57/57, ổn định thành phần 1.800,259 s | MC08 | Đọc log/JSON | Chưa đại diện camera/WebSocket |
| R09 | Có 280 ứng viên cần review | MC09 | Đọc manifest | Chưa dùng làm negative train |
| R10 | Sáu video độc lập chưa sẵn sàng | MC10 | events=null, thiếu file | Cần quay, gán nhãn, chạy đánh giá |

Nguồn: các artifact trong workspace. Chỉ dùng kết quả đã được ghi rõ điều kiện đo.

Bảng 10. Việc còn thiếu và người xác nhận (Phụ lục 5)

| Ưu tiên | Việc | Người cần xác nhận | Bằng chứng đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Tình trạng nghiệm thu, mã đề tài, bản chính thức | GVHD/Khoa | quyết định/biên bản |
| P0 | Sáu video + mốc nhãn | Nhóm + người review | video, manifest, label |
| P0 | Số liệu nào được phép đưa vào hồ sơ | GVHD | bảng duyệt số liệu |
| P1 | Quyền dữ liệu, đạo đức, sử dụng AI | Nhóm + Khoa | phiếu xác nhận |
| P1 | Review ứng viên negative | Nhóm | manifest corrected |
| P2 | Train tiếp nếu lỗi model | Nhóm trên Colab | notebook, checkpoint, checksum |

Điểm dừng hồ sơ: chỉ sau khi P0 hoàn tất mới có thể thay "chưa đo/chưa xác nhận" bằng kết quả.

Bảng 11. Đính chính các tuyên bố từ báo cáo gốc (Phụ lục DC)

| Mã | Tuyên bố bản gốc | Bằng chứng hiện có | Quyết định nội dung |
| --- | --- | --- | --- |
| DC01 | Accuracy 91,2%; F1 hành vi 85,3% | Chưa có log, nhãn video/hành vi hoặc phép đo tương ứng trong workspace | RÚT khỏi kết quả đã đạt |
| DC02 | YOLOv8m, 100 epoch, khoảng 3,5 giờ, RTX 3060 | args.yaml ghi YOLOv8n, 40 epoch, batch 16, imgsz 640; GPU chưa xác minh | SỬA mô tả lượt Colab theo args/checkpoint |
| DC03 | Khoảng 2.690 ảnh gốc và 8.990 ảnh sau augmentation | 1.600 train + 214 validation từ CITW/COCO, 2.177/262 box | SỬA theo manifest và audit |
| DC04 | MediaPipe đã được dùng trong phiên bản báo cáo ban đầu | Mã cũ là YOLO-Pose; MediaPipe tích hợp 06/09/2026 | TÁCH MỐC THỜI GIAN |
| DC05 | YOLO đạt ~93,4% precision, 92,1% recall, 93,3% mAP | Colab P61,39%, R47,33%, F1 53,45% ở conf 0,30, IoU 0,50 | RÚT số cũ; giữ bảng mới với đầy đủ điều kiện |
| DC06 | Hệ thống 52 FPS, 19 ms, ổn định 90 phút | 3,59 FPS trên fixture; 1.800,259 s/6.460 frame; chưa có benchmark độc lập | RÚT hoặc ghi chưa xác minh |
| DC07 | Kiến trúc lai chứng minh hiệu quả hơn | Combined = phone độc lập khi tắt phủ quyết; World không cải thiện phone | HẠN CHẾ KẾT LUẬN |
| DC08 | Hệ thống đã kiểm thử thực tế/phòng thi | Kiểm thử kỹ thuật với ảnh validation lặp; chưa có video nhóm | SỬA thành kiểm thử kỹ thuật |
| DC09 | Chưa có công bố khoa học | Workspace không có bài báo, DOI hoặc thư chấp nhận | GIỮ với điều kiện nhóm/GVHD xác nhận |

Nguồn: outputs/01_doi_chieu_va_dinh_chinh.md; đây là bản làm việc, không phải quyết định nghiệm thu.